大学生电子商务网风险登记册

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **描述** | **根本原因** | **类型** | **概率** | **影响** | **责任人** | **应对策略** |
| R1 | 学生认可度不高 | 学生对教学辅助系统的了解不够、信心不足，及需要做一定的配合缺乏意愿 | 用户风险 | 高 | 高 | 方玉珍，任玉媛，郭程媛 | 深入分析学生群体特点和需求，设计出符合他们的教学辅助系统 |
| R2 | 老师参与度不高 | 老师对教学辅助系统的了解不够、信心不足，及需要做一定的配合缺乏意愿 | 用户风险 | 高 | 高 | 栾晓玥，何慧霞，张鼎 | 深入分析老师群体特点和需求，设计出符合他们的教学辅助系统 |
| R3 | 学生提交的请假条老师无法及时看到 | BS端的请假条未予CS老师端相互连接起来 | 流程风险 | 中 | 高 | 赵旭，高天禹 | 设计科学的业务流程，确保及时性 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 | 中 | 高 | 方玉珍，任玉媛 | 及时调度相应的人员到位 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 | 高 | 高 | 陈若繁 | 及时争取引进投资 |